山东省人力资源市场数据采集系统

需求变更单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文件状态**  **[ ] 草稿**  **[ ] 讨论稿**  **[ ] 正式发布** | **文件编号** |  |
| **当前版本** | **1.0** |

版本历史

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **日期** | **更改人** | **描述（注明修改的条款或页）** |
| 1.0 | 2016.3.29 | 胡思泽 | 需求变更 |
|  |  |  |  |

需求变更单

变更流水号：0001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **需求变更申请** | | | |
| **项目名称：** | 山东省人力资源市场数据采集系统 | **项目编号：** |  |
| **申请人：** | 胡思泽 | **申请时间：** | 2016.3.29 |
| **变更内容：**  新增上报流程：先上报到市级，再上报到省级 | | | |
| **变更原因：**  客户对于项目提出了更多的要求 | | | |
| **变更分析：**  为了满足需求，需要新增市级用户，并且市级用户具有市级权限的省级用户功能。  当前原版项目已经按照之前的需求开发完成，所涉及的需求变更需要重新进行调研、设计和开发。 | | | |
| **实施人员：** |  | **完成时间：** |  |
| **需求变更评审** | | | |
| **变更确认意见：**  同意变更 | | | |
| **项目经理签名：** | 王韬懿 | **日期：** | 2016.3.29 |
| **客户确认变更** | | | |
| **客户确认意见：** | | | |
| **客户签名：** |  | **日期：** |  |
| **变更结果审核** | | | |
| **变更结果审核意见：** | | | |
| **审核人签名：** |  | **日期：** |  |