山东省人力资源市场数据采集系统

需求变更单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文件状态**  **[ ] 草稿**  **[ ] 讨论稿**  **[ ] 正式发布** | **文件编号** |  |
| **当前版本** | **1.3** |

版本历史

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **日期** | **更改人** | **描述（注明修改的条款或页）** |
| 1.0 | 2016.3.17 | 胡思泽 | 加入验收标准 |
| 1.1 | 2016.3.29 | 胡思泽 | 新增上报流程 |
| 1.2 | 2016.3.31 | 陈永鹏 | 数据填报模块更改 |
| 1.3 | 2016.4.4 | 张庭瑞 | 企业备案模块更改 |

需求变更单

变更流水号：0001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **需求变更申请** | | | |
| **项目名称：** | 山东省人力资源市场数据采集系统 | **项目编号：** | SHANDONG |
| **申请人：** | 胡思泽 | **申请时间：** | 2016.3.17 |
| **变更内容：**  加入验收标准 | | | |
| **变更原因：**  明确了本项目的验收标准 | | | |
| **变更分析：**  验收标准的明确对于之后的开发有很好的引导作用，能够明确项目内模块的优先级。 | | | |
| **实施人员：** | 胡思泽 | **完成时间：** | 2016.3.17 |
| **需求变更评审** | | | |
| 1. 变更类型： 🞎 缺陷 ☑ 功能增强 2. 涉及模块：无 3. 影响用户：企业用户、省用户、市用户 4. 变更难度：🞎高 🞎中 🗹低 5. 评估结论：   🗹接受变更请求  优先级：🞎高 🗹中 🞎低  预计发布时间为：2016年3月17日  基线版本：v1.0  🞎拒绝变更  原因：  🞎在后继版本或项目中实现  说明：  🞎其他处理方式：  说明： | | | |
| **评审人：** | 王韬懿 | **日期：** | 2016.3.17 |
| **客户确认变更** | | | |
| **客户确认意见：** | | | |
| **客户签名：** |  | **日期：** |  |
| **变更结果审核** | | | |
| **变更结果审核意见：** | | | |
| **审核人签名：** | 王韬懿 | **日期：** | 2016.3.17 |

需求变更单

变更流水号：0002

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **需求变更申请** | | | |
| **项目名称：** | 山东省人力资源市场数据采集系统 | **项目编号：** | SHANDONG |
| **申请人：** | 胡思泽 | **申请时间：** | 2016.3.29 |
| **变更内容：**  新增上报流程：先上报到市级，再上报到省级 | | | |
| **变更原因：**  客户对于项目提出了更多的要求 | | | |
| **变更分析：**  为了满足需求，需要新增市级用户，并且市级用户具有市级权限的省级用户功能。当前原版项目已经按照之前的需求开发完成，所涉及的需求变更需要重新进行调研、设计和开发。 | | | |
| **实施人员：** | 胡思泽 | **完成时间：** | 2016.3.29 |
| **需求变更评审** | | | |
| 1. 变更类型： 🞎 缺陷 ☑ 功能增强 2. 涉及模块：备案信息模块，报表管理模块 3. 影响用户：企业用户、省用户、市用户 4. 变更难度：🞎高 🗹中 🞎低 5. 评估结论：   🗹接受变更请求  优先级：🗹高 🞎中 🞎低  预计发布时间为：2016年3月30日  基线版本：v1.1  🞎拒绝变更  原因：  🞎在后继版本或项目中实现  说明：  🞎其他处理方式：  说明： | | | |
| **评审人：** | 王韬懿 | **日期：** | 2016.3.30 |
| **客户确认变更** | | | |
| **客户确认意见：** | | | |
| **客户签名：** |  | **日期：** |  |
| **变更结果审核** | | | |
| **变更结果审核意见：** | | | |
| **审核人签名：** | 王韬懿 | **日期：** | 2016.3.30 |

需求变更单

变更流水号：0003

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **需求变更申请** | | | |
| **项目名称：** | 山东省人力资源市场数据采集系统 | **项目编号：** | SHANDONG |
| **申请人：** | 王韬懿 | **申请时间：** | 2016.3.25 |
| **变更内容：**  登陆之后进行数据填报，没有选择原因的地方 | | | |
| **变更原因：**  没有提供企业人数减少的原因 | | | |
| **变更分析：**  为了满足需求，需要更改数据填报模块的代码 | | | |
| **实施人员：** | 陈永鹏 | **完成时间：** | 2016.3.31 |
| **需求变更评审** | | | |
| 1. 变更类型： 🞎 缺陷 ☑ 功能增强 2. 涉及模块：数据填报模块 3. 影响用户：企业用户、省用户、市用户 4. 变更难度：🞎高 🗹中 🞎低 5. 评估结论：   🗹接受变更请求  优先级：🗹高 🞎中 🞎低  预计发布时间为：2016年3月31日  基线版本：v1.2  🞎拒绝变更  原因：  🞎在后继版本或项目中实现  说明：  🞎其他处理方式：  说明： | | | |
| **评审人：** | 王韬懿 | **日期：** | 2016.3.31 |
| **客户确认变更** | | | |
| **客户确认意见：** | | | |
| **客户签名：** |  | **日期：** |  |
| **变更结果审核** | | | |
| **变更结果审核意见：** | | | |
| **审核人签名：** | 王韬懿 | **日期：** | 2016.3.31 |

需求变更单

变更流水号：0004

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **需求变更申请** | | | |
| **项目名称：** | 山东省人力资源市场数据采集系统 | **项目编号：** | SHANDONG |
| **申请人：** | 王韬懿 | **申请时间：** | 2016.3.25 |
| **变更内容：**  登录之后进入省用户企业备案，添加调查期和地区的查询条件 | | | |
| **变更原因：**  没有看到调查期和地区的查询条件 | | | |
| **变更分析：**  添加了调查期和地区的查询条件后，省用户对于企业备案信息的查询更加方便，此次变更涉及到企业备案模块的代码，需要通知相关人员进行更改。 | | | |
| **实施人员：** | 张庭瑞 | **完成时间：** | 2016.4.4 |
| **需求变更评审** | | | |
| 1. 变更类型： 🞎 缺陷 ☑ 功能增强 2. 涉及模块：企业备案模块 3. 影响用户：省用户 4. 变更难度：🞎高 🗹中 🞎低 5. 评估结论：   🗹接受变更请求  优先级：🗹高 🞎中 🞎低  预计发布时间为：2016年4月4日  基线版本：v1.3  🞎拒绝变更  原因：  🞎在后继版本或项目中实现  说明：  🞎其他处理方式：  说明： | | | |
| **评审人：** | 王韬懿 | **日期：** | 2016.4.4 |
| **客户确认变更** | | | |
| **客户确认意见：** | | | |
| **客户签名：** |  | **日期：** |  |
| **变更结果审核** | | | |
| **变更结果审核意见：** | | | |
| **审核人签名：** | 王韬懿 | **日期：** | 2016.4.4 |