|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文件状态**  **[ ] 草稿**  **[ ] 讨论稿**  **[ ] 正式发布** | **文档类型** |  |
| **文件标识** |  |
| **版 本** | **1.0** |
| **作 者** | 王韬懿 |
| **完成日期** | **2016.4.04** |

项目名称：

山东省人力资源市场数据采集系统

文档名称：

项目总结报告文档修订

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **日期** | **更改人** | **描述（注明修改的条款或页）** |
| 0.1 | 2016.3.05 | 王韬懿 | 初始化项目总结报告 |
| 1.0 | 2016.4.04 | 王韬懿 | 完善项目总结报告 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

批准人签字

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **职务** | **姓名** | **日期** |
| 项目经理 | 王韬懿 | 2016年3月5日 |
| 项目经理 | 王韬懿 | 2016年4月4日 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

山东省人力资源市场数据采集系统

项目总结报告

**目 录**

[一 项目开端 4](#_Toc447566194)

[1.1 小组由来 4](#_Toc447566195)

[1.2 项目初始化 4](#_Toc447566196)

[二 项目培训 4](#_Toc447566197)

[2.1 git的培训 4](#_Toc447566198)

[2.2 开发培训 4](#_Toc447566199)

[三 项目总结 5](#_Toc447566200)

[3.1 做的好的 5](#_Toc447566201)

[3.2 仍需努力的 5](#_Toc447566202)

# 一 项目开端

## 1.1 小组由来

在项目最开始分组的时候，我们组其实已经达到了20多个人，分组分工都比较困难，后来在同学们的建议之下分成了两组，我们小组就是其中的一组。对于一个10多人的小组来说，头一次管理这么多的人同时做项目还是比较有挑战的，但既然都开始了，于是我们就坚持做到了最后。

## 1.2 项目初始化

在最初的时候，小组里面会使用git来进行项目协作的同学并不多，于是首先搭建环境就是一个大问题。小组里面会使用linux开发的同学也不多，于是我就花了几天时间将小组的项目逐渐搭建了起来，并让小组成员逐渐学习git的使用。

# 二 项目培训

## 2.1 git的培训

因为小组里面会使用git的同学并不多，于是我就首先写了一个简单的git环境搭建的教程，让小组里面的windows的用户都在linux虚拟机下面搭建好了git的环境。

然后让每一个小组成员都提交一个文本文件到仓库里面，通过这种方式让小组成员逐渐掌握了git的使用。

接着，由于我们小组要去做git的演讲，于是趁着这个机会，让小组成员分工合作，分工将git的不同部分的使用做了一份ppt，最后由我整合到一起，通过这个过程，小组成员进一步加深了对git的掌握。

## 2.2 开发培训

由于项目使用的是

mysql+tomcat+spring+springmvc+mybatis+maven+git+linux/mac的架构，开发组里面有一位同学对这个不是很熟悉，于是对他专门培训了一下，使用了之前的一份代码，让他边学边写。

# 三 项目总结

## 3.1 做的好的

首先我们小组在规定的时间之内完成了项目的开发，实现了需求里面所需要的功能；其次小组成员之间的配合也做的比较到位，能够充分发挥每个人的特点与长处，这一点我认为做得还是比较好的，希望以后能够机会再次与同学们合作。

## 3.2 仍需努力的

对于这样一个项目来说，接近一个月的时间还是有一点不够充分，如果允许有更多的时间，我们这个项目，对于一些细节的地方，可以做得更好。比如，在这一开发阶段，我们并没有考虑项目的并发问题，在大规模大数据情况下项目的高可用、高扩展性没有做足够的测试与验证，这一点还是不足的。如果给我们更多的时间，我们一定会将这几点考虑进去，使得项目更加完善。